Ustalenia z zebrań  Wspólnot Mieszkaniowych, które odbyły się

w okresie 17.02.2016 – 03.03.2016 r

Administrator – CHZGKiM w Chojnowie

Termin 17.02.2016 r. (środa)				Prace remontowe

| 11.00 – | M.Reja 10 | 529 | Remont dachu- zatwierdzono zakres prac; uzgodniono procedurę wyłonienia wykonawcy w formie zapytania ofertowego; zaplanowano przepięcie szamba- do przygotowania zakres prac oraz kosztorys |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.00 – | Kościuszki 6 | 72 | Remont dachu i elewacji – wybór oferty – przyjęto do realizacji |
| 13.00 – | Legnicka 19 | 567 | Remont dachu– wybór oferty - przyjęto do realizacji |

Termin 29.02.2016 r. (poniedziałek)

| 8.00 – | Kilińskiego 11 | 209 | Remont dachu i elewacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.00 – | Bolesławiecka 7 | 128 | Remont kominów, izolacja |
| 11.00 - | Rynek 7 | 588 | Remont dachu – zgoda na zleconie opracowania projektu. Upoważnienie – Dyr. ChZGKiM |
| 12.00 - | Kolejowa 17 | 1028 | Zatwierdzenie ofert na wykonanie projektu dla zadania : Remont dachu i elewacji wraz z założeniem ściąg |
| 13.00 – | Pl.Dworcowy 7 | 38 | Remont dachu |
| 14.00 - | Kościuszki 19 | 63 | Wymiana drzwi wejściowych do budynku, remont kl.schodowej |
| 15.00 - | W.Polskiego 8 | 197 | Zaakceptowano zakresu prac dokumentacji projektowej na kapitalny remont dachu, procedura- zapytanie ofertowe |
| 16.00- | Paderewskiego 2 | 1007 | Remont dachu, elewacja- zatwierdzenie zakresu prac ujętego w dokumentacji projektowej – do 11.03.2015 określenie kolorystyki spotkanie z Zarządem |

- Zebranie nie odbyło się w ustalonym terminie

Termin 01.03.2016 r. (wtorek)

Godz.:								Prace remontowe

| 8.00 – | Kilińskiego 1 | 212 | Brak zgody na kapitalny remont dachu – przedłożono ofertę na przemurowanie kominów, zagospodarowanie posesji-złożony wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę bud. gospodarczego |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.00 – | Tkacka 13 | 300 | Akceptacja oferty na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie kapitalnego remontu dachu |
| 10.00 – | Kolejowa 8-10 | 182 | Akceptacja zakresu prac ujętego w dokumentacji projektowej na wykonanie kapitalnego remontu dachu |
| 11.00 - | W.Witosa 22 | 35 | Zaakceptowano ofertę na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie kapitalnego remontu dachu. Planowany kapitalny remont dachu 2017 r. |
| 12.00 - | Kościuszki 31 | 60 | Uchwała w spr. zlecenia projektu na wym. inst. gazowej, pozwolenie, oferty na wymianę instalacji gazowej w budynku; remont dachu – 2017-2018; Remont daszku nad kl.schodową- 2016 r. |
| 13.00 – | Legnicka 22 | 562 | Malowanie klatki schodowej (sufity płyty regipsowe, wzmocnienie siatką tynków); elewacja budynku- tynki do wymiany w 100%, farba - śnieżka fasadowa |
| 14.00 - | Legnicka 14 | 100 | Kapitalny rem. dachu – do realizacji zapytanie ofertowe, zatrudnienie kierownika budowy |
| 15.30 - | Rynek 5 | 1002 | Akceptacja zakresu prac termomodernizacyjnych na budynku – w trakcie uzgadniania |

- Zebranie nie odbyło się w ustalonym terminie

Termin 02.03.2016 r. (środa)

Godz.:								planowane prace remontowe

| 8.00 – | Dąbrowskiego 24 | 154 | Izolacja budynku |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.00 – | Kościuszki 3 | 75 | Remont dachu |
| 10.00 | Chmielna 25a | 339 |  |
| 11.00 – | Lubińska 2 | 500 | Remont dachu, kominów |
| 12.00 – | Bolesławiecka 5 | 130 | Utworzenie FR – 2,00 zł/m2 od 01.04.2016; administrator przygotuje kosztorysy na remont kapitalny dachu i elewacji, osuszenie/izolacja budynku |
| 13.00 – | Małachowskiego 2 | 302 | Administrator przygotuje ocenę i kosztorys na remont kapitalny dachu wraz z przemurowaniem kominów; do wymiany pion imstalacji kanalizacyjnej w kl. „b” oraz poziom w kl. „a” |
| 14.00 – | Legnicka 95 | 260 | Remont kapitalny dachu |
| 15.00- | Kościuszki 1 | 1026 | Remont elewacji |
| 16.00 – | P.Skargi 12-14 | 1006 | Termomodernizacja – przygotowanie zakresu i planowanych kosztów zamierzenia |

- Zebranie nie odbyło się w ustalonym terminie

Termin 03.03.2016 r. (czwartek)

Godz.:							                 Prace remontowe

| 9.00 – | Chmielna 1 | 399 | Wymiana drzwi do budynku – brak zgody; do wykonania uzupełnienie tynków zewnętrznych na wysokości parteru (do wys. ok. 2mb); zaplanować przełączenie szamba – uzyskać warunki, oferty |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.00 – | Pl. Konst. 3 Maja 6 | 160 | Wymiana drzwi wejściowych do budynku od str. podwórka- zatwierdzenie oferty: brak zgody na wykonanie. Właściciele przedstawią własne propozycje |
| 11.00 – | Wolności 9 | 472 | Remont dachu- FR 2,00 zł/m². W przypadku braku zgody właściciela lok. nr 3 – sprawa zostanie skierowana do sądu o wydanie rozstrzygniecia. |
| 12.00 – | Legnicka 28 | 572 | Wymiana instalacji gazowej- zatwierdzono ofertę firmy „Wanad” |
| 13.00 – | Legnicka 17 | 460 | Remont dachu 2017 – zlecenie opracowania dokumentacji projektowej |
| 14.00 – | Sienkiewicza 1 | 222 | Remont kapitalny dachu i kominów 2016; tryb postepowania – zapytanie ofertowe |
| 15.00 – | Legnicka 15 | 101 |  |
| 16.00- | Legnicka 36 | 554 | Remont kapitalny dachu; Remont kl.schodowej |

- Zebranie nie odbyło się w ustalonym terminie